СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

Таблиці дерева цілей і WBS: показники, методи, етапи, характеристики, бюджет

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Тема відповіді | Вершини дерева з показниками; порівняння методів; 6 етапів WBS; робочі пакети; зворотні обчислення |
| Що показати у звіті | Табл. 1.6–1.11 |
| Звіт | ЛР1_Кравченко_ІР-31.docx (у папці роботи) |
| Порядок показу | 2 з 2 |
| Роль у роботі | Показати, що цілі вимірювані, метод обґрунтований, а бюджет зібрано знизу догори. |

1. З чого почати відповідь

Табл. 1.6 — шість вершин (0–5) з показниками, напр. «підтвердження треку — призначення» ≤ 30 с, 100 % пусків із санкцією другої особи.

2. Покрокова відповідь

1. Табл. 1.7 — порівняння методів: дезагрегація підходить для формалізованих цілей створюваного об’єкта, тому для ІС «Щит-Лінк» її придатність висока.

2. Табл. 1.8 — шість етапів WBS застосовано до проєкту: деталізація, чотири рівні, 8 субпроєктів, опис елементів, коди 1 / 1.1 / 1.1.1 / 1.1.1.1, зворотні обчислення.

3. Табл. 1.9 — характеристики проєкту: обсяг робіт, відповідальні, бюджет, ресурси, дати 02.11.2026 — 29.10.2027.

4. Табл. 1.10 — робочі пакети з відповідальним, тривалістю й бюджетом.

5. Табл. 1.11 — зворотні обчислення: 42 пакети, разом 29 330 тис. грн; найбільша частка — інфраструктура та кібербезпека (25,4 %).

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Як отримано бюджет 29 330 тис. грн?

Відповідь: Сумуванням вартості робочих пакетів кожного субпроєкту (табл. 1.11), а не оцінкою «зверху».

Питання: Чому інфраструктура — найдорожча?

Відповідь: У неї входить розгортання двох ЦОД (3 600 тис. грн) і створення КСЗІ з державною експертизою.

Питання: Чому не метод забезпечення необхідних умов?

Відповідь: Він потребує незалежної експертизи й підходить для неформалізованих цілей; у нас цілі прив’язані до підсистем ІС (табл. 1.7).

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Тривалості й вартості пакетів беруться з однієї структури WBS, з якої будуються і рисунки, і таблиці, — тому вони не розходяться.