СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

WBS: субпроєкти 1.1 «Управління проєктом» і 1.2 «Обстеження та формування вимог»

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | WBS (Work Breakdown Structure), продуктовий принцип, рівні 2–4 |
| Рисунок у звіті | рис. 1.5 |
| Файл draw.io | draw.io/10_WBS_1.1_1.2.drawio (у папці роботи) |
| Порядок показу | 5 з 10 |
| Роль у системі | Управлінські та передпроєктні роботи: план, ризики, якість, обстеження і ТЗ. |

1. З чого почати відповідь

Тут два наскрізні субпроєкти: управління проєктом і обстеження з формуванням вимог. Вони не дають програмного продукту, але без них неможливо його створити.

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. 1.1 Управління проєктом → 1.1.1 «Планування та контроль» (1.1.1.1 план проєкту та WBS, 1.1.1.2 моніторинг виконання і звітність) і 1.1.2 «Управління ризиками та якістю» (1.1.2.1 реєстр ризиків і план реагування, 1.1.2.2 контроль якості й приймання).

2. 1.2 Обстеження та формування вимог → 1.2.1 «Обстеження об’єкта автоматизації» (1.2.1.1 обстеження діяльності центру і сенсорної мережі, 1.2.1.2 моделювання процесів «як є» і «як має бути») та 1.2.2 «Технічне завдання та концепція» (1.2.2.1 ТЗ за ГОСТ 34.602-89, 1.2.2.2 концепція архітектури та вимоги безпеки).

3. Коди. Ієрархічне кодування 1.x / 1.x.x / 1.x.x.x — етап 5 розробки WBS «Формування системи кодування»: за кодом одразу видно, якому субпроєкту належить пакет.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Моніторинг проєкту — 240 днів. Хіба робочий пакет може бути таким довгим?

Відповідь: Це «рівномірна» робота протягом усього проєкту, її не можна розбити за результатами; так само контроль якості (1.1.2.2, 200 днів). Обидва наскрізні пакети обумовлено в таблиці етапів WBS.

Питання: 1.2.1.2 «Моделювання процесів» — це і є наші ЛР2–ЛР4?

Відповідь: Так, саме BPMN, IDEF0, DFD у проєкті виконуються в межах цього пакета.

Питання: Чому ТЗ за ГОСТ 34.602-89, а не за ДСТУ?

Відповідь: Бо весь проєкт я веду за комплексом ГОСТ 34 на автоматизовані системи — за ГОСТ 34.601-90 визначено стадії, а ГОСТ 34.602-89 задає склад і зміст ТЗ саме на АС; на ці стандарти спирається і посібник Ременяк, рекомендований до курсу.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Робочий пакет деталізовано до рівня, який можна оцінити за тривалістю й вартістю та доручити одному відповідальному (4–60 робочих днів; наскрізні 1.1.1.2 і 1.1.2.2 — увесь проєкт) — це етап 1 «Визначення ступеня деталізації».

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: джерело — текстовий опис Mermaid (lab1/diagrams/*.mmd), з якого рисунок у звіті будується автоматично з контролем читабельності; файл draw.io отримано з того самого опису й розміщення, тому вони однакові. У draw.io можу наживо пересунути чи перейменувати вузол.