СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

WBS: субпроєкт 1.5 «Підсистема координації перехоплення»

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | WBS (Work Breakdown Structure), продуктовий принцип, рівні 2–4 |
| Рисунок у звіті | рис. 1.8 |
| Файл draw.io | draw.io/13_WBS_1.5.drawio (у папці роботи) |
| Порядок показу | 8 з 10 |
| Роль у системі | Роботи, що реалізують призначення цілей, супровід місій і деконфлікцію. |

1. З чого почати відповідь

Субпроєкт 1.5 — координація перехоплення: ядро бойового управління з правилом двох осіб.

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. 1.5.1 Призначення цілей: 1.5.1.1 підбір розрахунку-кандидата, 1.5.1.2 санкціонування пуску за правилом двох осіб.

2. 1.5.2 Супровід місій: 1.5.2.1 машина станів місії і журнал подій, 1.5.2.2 застосунок планшета розрахунку.

3. 1.5.3 Деконфлікція: 1.5.3.1 імпорт планів польотів дружньої авіації, 1.5.3.2 контроль зон заборони ураження.

4. Коди. Ієрархічне кодування 1.x / 1.x.x / 1.x.x.x — етап 5 розробки WBS «Формування системи кодування»: за кодом одразу видно, якому субпроєкту належить пакет.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому деконфлікція має два пакети?

Відповідь: Імпорт планів польотів і контроль зон заборони мають різні результати й перевіряються окремо; блок не може складатися з одного пакета, інакше він нічого не декомпозує.

Питання: Машина станів місії — що це?

Відповідь: Опис станів місії і дозволених переходів між ними: «Запропонована → Санкціонована → Підтверджена розрахунком → Пуск → Завершена», з бічними виходами «Відхилена», «Перепризначена» (немає підтвердження 15 с) і «Скасована». Кожен перехід пишеться в журнал подій; клас «Місія» є в UML (ЛР5).

Питання: Де тут ризик проєкту?

Відповідь: Найризиковіший — 1.5.1.2: помилка в санкціонуванні неприпустима, тому він має окремий пакет і перевірку якості 1.1.2.2.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Робочий пакет деталізовано до рівня, який можна оцінити за тривалістю й вартістю та доручити одному відповідальному (4–60 робочих днів; наскрізні 1.1.1.2 і 1.1.2.2 — увесь проєкт) — це етап 1 «Визначення ступеня деталізації».

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: джерело — текстовий опис Mermaid (lab1/diagrams/*.mmd), з якого рисунок у звіті будується автоматично з контролем читабельності; файл draw.io отримано з того самого опису й розміщення, тому вони однакові. У draw.io можу наживо пересунути чи перейменувати вузол.