СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

WBS: субпроєкти 1.6 «Підсистема ресурсів, аналітики та звітності» і 1.7 «Інфраструктура та кібербезпека»

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | WBS (Work Breakdown Structure), продуктовий принцип, рівні 2–4 |
| Рисунок у звіті | рис. 1.9 |
| Файл draw.io | draw.io/14_WBS_1.6_1.7.drawio (у папці роботи) |
| Порядок показу | 9 з 10 |
| Роль у системі | Облік ресурсів і звітність; обчислювальна інфраструктура і захист інформації — найбільша частка бюджету. |

1. З чого почати відповідь

Тут два субпроєкти на одному рисунку: 1.6 — ресурси й аналітика, 1.7 — інфраструктура і кібербезпека, яка має найбільшу частку бюджету через вартість обладнання ЦОД і державну експертизу КСЗІ.

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. 1.6.1 Облік ресурсів: 1.6.1.1 готовність розрахунків, 1.6.1.2 перехоплювачі, АКБ і запаси.

2. 1.6.2 Аналітика і звітність: 1.6.2.1 автоматичні звіти про перехоплення, 1.6.2.2 панель ключових показників ефективності (КПЕ) і відтворення місій.

3. 1.7.1 Обчислювальна інфраструктура: 1.7.1.1 розгортання основного і резервного ЦОД, 1.7.1.2 шина подій і сховища даних.

4. 1.7.2 Кібербезпека: 1.7.2.1 інфраструктура відкритих ключів, mTLS і керування доступом, 1.7.2.2 журнал аудиту й моніторинг подій безпеки, 1.7.2.3 створення КСЗІ та її державна експертиза.

5. Коди. Ієрархічне кодування 1.x / 1.x.x / 1.x.x.x — етап 5 розробки WBS «Формування системи кодування»: за кодом одразу видно, якому субпроєкту належить пакет.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому кібербезпека окремим субпроєктом, а не в кожній підсистемі?

Відповідь: Бо PKI, аудит і КСЗІ — спільні для всіх підсистем результати з окремими відповідальними (офіцер кібербезпеки). Розпорошення по підсистемах порушило б унікальність елементів WBS.

Питання: Що таке КСЗІ і навіщо експертиза?

Відповідь: Комплексна система захисту інформації; для систем, що обробляють службову інформацію, вона підлягає державній експертизі до введення в експлуатацію.

Питання: Чому резервний ЦОД, а не хмара?

Відповідь: Це варіант 5.2.1а дерева цілей — гаряче резервування у двох ЦОД; для службових даних обрано власні майданчики.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Робочий пакет деталізовано до рівня, який можна оцінити за тривалістю й вартістю та доручити одному відповідальному (4–60 робочих днів; наскрізні 1.1.1.2 і 1.1.2.2 — увесь проєкт) — це етап 1 «Визначення ступеня деталізації».

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: джерело — текстовий опис Mermaid (lab1/diagrams/*.mmd), з якого рисунок у звіті будується автоматично з контролем читабельності; файл draw.io отримано з того самого опису й розміщення, тому вони однакові. У draw.io можу наживо пересунути чи перейменувати вузол.