# Практична робота 1. Оцінка ризиків для відділення банку

## Завдання (єдине для всіх варіантів)

Форма роботи: самостійна, індивідуальна. Орієнтовний час: 3 години (3 підходи). Оцінка: 5 балів.

Мета

Закріпити вміння оцінювати інформаційні й фізичні ризики банку: виділяти активи, формулювати ризики повністю (актив, загроза, вразливість, наслідок), оцінювати їх за шкалами, вибирати стратегію реагування й розподіляти обмежений бюджет безпеки.

Ситуація

Ви працюєте в команді безпеки «Банку N». Вам дістається профіль одного відділення (картка варіанта). Потрібно підготувати реєстр ризиків і рішення про заходи так, щоб вкластися в бюджет 100 умовних одиниць. Повний каталог заходів коштує приблизно вдвічі більше, тож доведеться обирати й обґрунтовувати вибір. Після кроків 1–3 ви отримаєте окремий файл «Нова обставина», і рішення доведеться переглянути.

Матеріали

•  Картка варіанта (Word): записка керівника й профіль відділення.

•  Excel-шаблон варіанта: аркуші «Профіль», «Каталог», «Активи», «Чернетка», «Ризики», «Матриця», «Бюджет», «Обґрунтування».

•  Файл «Нова обставина» вашого варіанта (відкривається після кроку 3).

•  Бланк самоперевірки / рецензування.

•  Пояснення ходу виконання (презентація й текст).

Крок 1. Активи й чернетка колеги (≈ 40 хв)

•  На аркуші «Активи» запишіть не менше 10 активів відділення, їхню групу, власника (роль) і цінність 1–5.

•  На аркуші «Чернетка» знайдіть три помилки колеги. Запишіть у журнал виправлень номер рядка, тип помилки й як виправити. До свого реєстру ці рядки без виправлення не переносьте.

Крок 2. Реєстр ризиків (≈ 50 хв)

•  На аркуші «Ризики» запишіть не менше 12 ризиків: актив, загроза, вразливість, категорія, ймовірність P і наслідки C (1–5).

•  Оцінки обґрунтуйте даними з профілю. Ризики не повторюються. Серед ризиків має бути ризик, що стосується особливого активу вашого відділення.

•  Рівень і зона розраховуються самі. Проаналізуйте матрицю на аркуші «Матриця».

Крок 3. Стратегії, заходи й бюджет (≈ 40 хв)

•  Позначте у стовпці «Топ-5» п'ять найвищих за рівнем ризиків (за рівних рівнів вище той, де більші наслідки).

•  Для кожного ризику топ-5 оберіть стратегію (зменшувати, передавати, приймати, уникати) і захід із каталогу. Колонка «Перевірка» має показувати «ОК».

•  Слідкуйте за бюджетом: заходи оплачуються один раз, залишок видно на аркуші «Бюджет». Критичний ризик приймати не можна.

Крок 4. Нова обставина (≈ 20 хв)

Відкрийте файл «Нова обставина». Оновіть таблицю, перегляньте топ-5 і заходи, запишіть на аркуші «Обґрунтування», що змінилось і чому.

Крок 5. Обґрунтування й самоперевірка (≈ 20 хв)

Для 2–3 ризиків із топ-5 напишіть власні пояснення (2–3 речення своїми словами): чому така оцінка, чому саме цей захід. Пройдіть бланк самоперевірки. Якщо викладач призначить взаємну перевірку, перевірте роботу колеги за цим самим бланком.

Що здати

•  Файл Excel «ПР_1_Варіант_NN_прізвище.xlsx» у завданні Teams у термін, визначений викладачем. Викладач може попросити усно пояснити ваші рішення.

Оцінювання (5 балів)

| Складова | Бали |
| --- | --- |
| Правильність результату: реєстр, чернетка, заходи в бюджеті, реакція на нову обставину | 2 |
| Обґрунтування (письмове й усне пояснення), якість перевірки | 2 |
| Оформлення та вчасність | 1 |

Варіанти (скорочено)

| № | Освітлення | Камера | Живлення | Відкл., год | Зв'язок | Вішинг | Готівка | Особливий актив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | погане | немає | лише ДБЖ | 4 | один провайдер | 2 | 340 | хмарний ДБО |
| 02 | добре | є | генератор і ДБЖ | 2 | два канали | 0 | 215 | відеосервер |
| 03 | погане | є | без резерву | 6 | один провайдер | 1 | 480 | гостьова Wi-Fi |
| 04 | добре | немає | генератор і ДБЖ | 0 | два канали | 3 | 260 | планшети менеджерів |
| 05 | погане | немає | без резерву | 2 | два канали | 1 | 560 | USB-обмін |
| 06 | добре | є | лише ДБЖ | 4 | один провайдер | 0 | 300 | миттєвий випуск карток |
| 07 | погане | є | генератор і ДБЖ | 2 | один провайдер | 2 | 420 | МФУ-сканер |
| 08 | добре | немає | без резерву | 6 | два канали | 3 | 190 | система контролю доступу |
| 09 | погане | немає | лише ДБЖ | 0 | два канали | 2 | 520 | доступ підрядника |
| 10 | добре | є | без резерву | 4 | один провайдер | 1 | 380 | датчики серверної |