СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

WBS: субпроєкт 1.3 «Підсистема збору телеметрії»

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | WBS (Work Breakdown Structure), продуктовий принцип, рівні 2–4 |
| Файл draw.io | lab1/drawio/11_WBS_1.3.drawio |
| Порядок показу | 6 з 10 |
| Роль у системі | Роботи зі створення нижніх рівнів IoT-архітектури: шлюзи, адаптери протоколів, реєстр пристроїв. |

1. З чого почати відповідь

Субпроєкт 1.3 — це все, що потрібно, щоб дані від сенсорів і перехоплювачів дійшли до ядра в єдиному форматі.

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. 1.3.1 Периферійні шлюзи: 1.3.1.1 постачання та налаштування 9 шлюзів — по одному на позицію, 1.3.1.2 буферизація даних з відкладеною передачею.

2. 1.3.2 Адаптери протоколів: 1.3.2.1 MQTT для акустичних сенсорів, 1.3.2.2 ASTERIX для РЛС, 1.3.2.3 MAVLink 2 для наземних станцій.

3. 1.3.3 Реєстр пристроїв: 1.3.3.1 реєстр сенсорів і перехоплювачів, 1.3.3.2 моніторинг стану пристроїв і сповіщення про збої.

4. Коди. Ієрархічне кодування 1.x / 1.x.x / 1.x.x.x — етап 5 розробки WBS «Формування системи кодування»: за кодом одразу видно, якому субпроєкту належить пакет.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому 9 шлюзів?

Відповідь: У центрі 9 вогневих позицій, на кожній — власний шлюз, щоб позиція могла працювати автономно.

Питання: Адаптери — це три окремі пакети. Чому не один «адаптери протоколів»?

Відповідь: Кожен протокол — окремий результат з власним виконавцем і тестуванням; за принципом унікальності WBS кожен елемент має свого відповідального.

Питання: Буферизація — навіщо окремим пакетом?

Відповідь: Це захід 1.1.2 дерева цілей «Буферизація при втраті зв’язку»: без буфера дані при втраті каналу губляться.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Робочий пакет деталізовано до рівня, який можна оцінити за тривалістю й вартістю та доручити одному відповідальному (10–60 робочих днів) — це етап 1 «Визначення ступеня деталізації».

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: джерело — текстовий опис Mermaid (lab1/diagrams/*.mmd), з якого рисунок у звіті будується автоматично з контролем читабельності; файл draw.io отримано з того самого опису й розміщення, тому вони однакові. У draw.io можу наживо пересунути чи перейменувати вузол.