СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

Гілка 1 дерева цілей «Підвищення повноти та достовірності ситуаційної картини повітряного простору»

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | Дерево цілей, метод дезагрегації, «і/або»-дерево (лекція 2) |
| Файл draw.io | lab1/drawio/04_Дерево_цілей_гілка_1.drawio |
| Порядок показу | 4 з 15 |
| Роль у системі | Інформаційна основа всієї системи: без суцільного покриття, єдиного формату і достовірних треків подальші рішення неможливі. |

1. З чого почати відповідь

Перша гілка — про якість даних. Ціль першого рівня розкрито на три вимірювані цілі другого рівня, а кожну з них — на заходи третього рівня.

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. 1.1 Суцільне сенсорне покриття (доступність сенсорів ≥ 97 %): 1.1.1 автоматизована реєстрація і контроль стану вузлів, 1.1.2 виявлення прогалин покриття і планування постів, а також альтернативи 1.1.3а — резервний канал через mesh-радіомережу або 1.1.3б — через LTE чи супутник.

2. 1.2 Інтеграція різнотипних джерел в єдиному форматі: 1.2.1 адаптери протоколів MQTT, ASTERIX, MAVLink; 1.2.2 нормалізація координат, часу та одиниць; 1.2.3 обмін з національною системою ситуаційної обізнаності.

3. 1.3 Достовірні треки (хибних тривог ≤ 5 %): 1.3.1 автоматичне злиття виявлень у треки, 1.3.2 підказки класифікації з підтвердженням аналітиком, 1.3.3 звірка з планами польотів дружньої авіації.

4. Позначення рамок. Заходи третього рівня згруповано в рамку під своєю ціллю. Суцільна рамка — обов’язковий захід (зв’язок «і»), пунктирна — альтернатива («або»), з якої на етапі проєктування обирається одна.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому 1.1.3а і 1.1.3б — альтернативи, а не обидва обов’язкові?

Відповідь: Вони вирішують одну задачу — резервування каналу — різними засобами. Обирається один за вартістю й умовами місцевості; це «або»-зв’язок, ознака завершення дерева за лекцією.

Питання: Ціль 1.1 сформульована як показник. Хіба ціль — це показник?

Відповідь: Ціль — «суцільне покриття», а в дужках вимірник досягнення. Лекція вимагає, щоб формулювання давало кількісну оцінку досягнення мети.

Питання: 1.3.2 — «з підтвердженням аналітиком». Чому не повна автоматизація?

Відповідь: Принцип «людина в контурі»: класифікація впливає на рішення про ураження, тому система підказує, а вирішує людина.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Кожну гілку винесено окремим рисунком, бо ціле дерево (61 вершина) на одній сторінці було б нечитабельним — так само, як у лекції радять розбивати велику модель.

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: джерело — текстовий опис Mermaid (lab1/diagrams/*.mmd), з якого рисунок у звіті будується автоматично з контролем читабельності; файл draw.io отримано з того самого опису й розміщення, тому вони однакові. У draw.io можу наживо пересунути чи перейменувати вузол.