СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 1 · Вибір об’єкта дослідження, дерево цілей і WBS

WBS: субпроект 1.7 «Інфраструктура та кібербезпека»

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | WBS (Work Breakdown Structure), продуктовий принцип, рівні 2–4 |
| Файл draw.io | lab1/drawio/14_WBS_1.7.drawio |
| Порядок показу | 14 з 15 |
| Роль у системі | Обчислювальна інфраструктура і захист інформації — найбільша частка бюджету. |

1. З чого почати відповідь

Субпроект 1.7 — інфраструктура і кібербезпека. Він має найбільшу частку бюджету через вартість обладнання ЦОД і державну експертизу КСЗІ.

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. 1.7.1 Обчислювальна інфраструктура: 1.7.1.1 розгортання основного і резервного ЦОД, 1.7.1.2 шина подій і сховища даних.

2. 1.7.2 Кібербезпека: 1.7.2.1 інфраструктура відкритих ключів, mTLS і керування доступом, 1.7.2.2 журнал аудиту й моніторинг подій безпеки, 1.7.2.3 створення КСЗІ та її державна експертиза.

3. Коди. Ієрархічне кодування 1.x / 1.x.x / 1.x.x.x — етап 5 розробки WBS «Формування системи кодування»: за кодом одразу видно, якому субпроекту належить пакет.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому кібербезпека окремим субпроектом, а не в кожній підсистемі?

Відповідь: Бо PKI, аудит і КСЗІ — спільні для всіх підсистем результати з окремими відповідальними (офіцер кібербезпеки). Розпорошення по підсистемах порушило б унікальність елементів WBS.

Питання: Що таке КСЗІ і навіщо експертиза?

Відповідь: Комплексна система захисту інформації; для систем, що обробляють службову інформацію, вона підлягає державній експертизі до введення в експлуатацію.

Питання: Чому резервний ЦОД, а не хмара?

Відповідь: Це варіант 4.2.2а дерева цілей — гаряче резервування; для службових даних обрано власні майданчики.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Робочий пакет деталізовано до рівня, який можна оцінити за тривалістю й вартістю та доручити одному відповідальному (10–60 робочих днів) — це етап 1 «Визначення ступеня деталізації».

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: джерело — текстовий опис Mermaid (lab1/diagrams/*.mmd), з якого рисунок у звіті будується автоматично з контролем читабельності; файл draw.io отримано з того самого опису й розміщення, тому вони однакові. У draw.io можу наживо пересунути чи перейменувати вузол.